Приложение №9 к приказу ФАС России № 38/19 от 18.01.2019г. Форма 2

Информация об инвестиционных программах ОАО «Апшеронскрайгаз» за 2024 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям

| N | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 8 191,2 | 1 930,1 | спецнадбавка к тарифам |  |  |  |
| 2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 8 191,2 | 1 930,1 | спецнадбавка к тарифам |  |  |  |
| 3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 8 191,2 | 1 930,1 | спецнадбавка к тарифам |  |  |  |
| 4. | Новые объекты: |  |  | 8 191,2 | 1 930,1 | спецнадбавка к тарифам |  |  |  |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода среднего давления п. Новые Поляны - ст. Самурская Апшеронского района Краснодарского края | 1 кв. 2024г. | 4 кв. 2026г. | 8 191,2 | 1 930,1 | спецнадбавка к тарифам | 1,5 | 110 (ПЭ) | 1 |
| 5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |